|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Tájékoztató a TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013 sz. projektről**

Mosonszentmiklós község Önkormányzata még 2019. nyár elején adott be egy pályázatot egy 2 csoportos bölcsőde építésére.

A pályázat címe: **Új bölcsőde építése Mosonszentmiklóson**

Projekt azonosító: **TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00013**

A bölcsődét az önkormányzat tulajdonában lévő telekre, a konyha mögötti részen kívánjuk felépíteni.

2019. év végén kaptuk a jó hírt, hogy nyert pályázatunk, az elnyert összeg: **199 800 000 Ft.**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, legfeljebb **199 800 000** Ft.

A támogatási szerződést 2019. decemberében írtuk alá, a támogatási szerződés dokumentumát külön feltöltöttük honlapunkra.

**A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése**

* A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2019.** év **12.** hó **01.** nap.

* Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.** év **január** hó **01**. nap.

* A Projekt befejezése és lezárása

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021.** év **11.** hó **30.** nap

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022** év **02.** hó **28.** nap

**A projekt költségvetése**

|  |  |
| --- | --- |
| **Költségvetés** |   |
| Férőhelyek száma | 20 |   |   |   |   |
| Maximális költség | 199 800 000 Ft |   |   |   |   |
|   |   |   |   | % | max |
| Kivitelezés | 135 889 435 Ft | 36 690 148 Ft | 172 579 583 Ft |   |   |
| Műszaki ellenőr | 1 573 228 Ft | 424 772 Ft | 1 998 000 Ft | 1,00% | 1,00% |
| Közbeszerzés | 1 573 228 Ft | 424 772 Ft | 1 998 000 Ft | 1,00% | 1,00% |
| Tervezés | 5 196 850 Ft | 1 403 150 Ft | 6 600 000 Ft | 3,30% | 7,00% |
| Projektmenedzsment | 4 995 000 Ft | 0 Ft | 4 995 000 Ft | 2,50% | 2,50% |
| Eszközbeszerzés | 7 149 935 Ft | 1 930 482 Ft | 9 080 417 Ft |   |   |
| Bölcsődei szakértő | 590 551 Ft | 159 449 Ft | 750 000 Ft |   |   |
| Projekt előkészítés | 314 961 Ft | 85 039 Ft | 400 000 Ft |   |   |
| Kötelező nyilvánosság | 786 614 Ft | 212 386 Ft | 999 000 Ft | 0,50% | 0,50% |
| Energetikai szakértő zárás | 157 480 Ft | 42 520 Ft | 200 000 Ft |   |   |
| Rehab. szakmérnök zárás | 157 480 Ft | 42 520 Ft | 200 000 Ft |   |   |
|   | 158 384 764 Ft | 41 415 236 Ft | 199 800 000 Ft |   |   |